# 一元稀疏多项式计算器 + 线性方程组求解器

CDIO 项目文档

C 阶段 —— 构思（Conceive）

课程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

姓　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

学　　号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

班　　级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

完成日期：2026 年 10 月

（目录：在 Word 中打开后自动更新）

# 1 项目背景与问题定义

## 1.1 问题描述

本项目要求设计并实现一个一元稀疏多项式计算器，并在此基础上扩展为线性方程组求解器。一元稀疏多项式是指项数远小于最大指数、存在大量零系数项的多项式；此类多项式适合用带头结点的单链表按指数降序存储非零项，以避免按数组全量存储造成的空间浪费，并保证加减运算的高效合并。

## 1.2 输入与输出

输入：

两个一元稀疏多项式 A(x)、B(x) 的系数与指数对；

一个具体实数 x0（用于多项式求值）；

一个 m×n 线性方程组的增广矩阵。

输出：

按指数降序排列的多项式；

A+B、A−B、A×B、A′（求导）、A(x0)；

线性方程组的解情况：是否有解、基础解系、通解。

# 2 需求分析

## 2.1 功能需求（FR）

表 1 功能需求列表

| 编号 | 功能 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| FR1 | 输入并建立多项式 | A |
| FR2 | 按指数降序输出多项式 | A |
| FR3 | A(x)+B(x) | B |
| FR4 | A(x)−B(x) | B |
| FR5 | 给定 x0 求 A(x0) | B |
| FR6 | A(x)×B(x) | B+ |
| FR7 | 求导 A′(x) | B |
| FR8 | 判断线性方程组是否有解 | C |
| FR9 | 输出基础解系 | C |
| FR10 | 输出通解 | C |

## 2.2 非功能需求（NFR）

表 2 非功能需求列表

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 多项式加减 O(m+n)，乘法 O(m·n)，高斯消元 O(m·n²) |
| 健壮性 | 系数为 0 的项自动删除；浮点判零用 ε=1e-6 |
| 可用性 | 菜单式界面，出错有提示，可循环操作 |
| 可维护性 | 模块化，接口与实现分离 |
| 存储 | 带头结点单链表（多项式），vector<vector<double>>（矩阵） |

# 3 系统总体方案

┌─────────────────────────────────────────┐
│           主菜单 (main)                  │
├─────────────────────────────────────────┤
│  1. 多项式模块 (Polynomial)              │
│     1.1 输入 A / B                       │
│     1.2 输出 A / B                       │
│     1.3 A+B / A-B / A×B / A'             │
│     1.4 求值 A(x0)                       │
├─────────────────────────────────────────┤
│  2. 线性方程组模块 (LinearSolver)        │
│     2.1 输入增广矩阵                     │
│     2.2 高斯消元                         │
│     2.3 判断解的情况                     │
│     2.4 输出基础解系 / 通解              │
├─────────────────────────────────────────┤
│  0. 退出                                 │
└─────────────────────────────────────────┘

系统由主菜单统一调度两个功能模块：多项式模块负责多项式的建立、输出、四则运算、求导与求值；线性方程组模块负责增广矩阵的输入、高斯消元、解的情况判定以及基础解系与通解的输出。两模块之间相互独立，仅通过主菜单衔接，便于单人分模块开发与测试。

# 4 任务分解与实施规划（个人独立完成）

## 4.1 总体说明

本项目由个人独立完成，不设团队分工。为保证进度与质量，将全部工作按“阶段”与“功能模块”两个维度进行分解，逐项自检、分阶段验收，避免工作堆积到后期。

## 4.2 按阶段的任务分解

表 3 按阶段的任务分解

| 阶段 | 主要任务 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| C 构思 | 需求分析、系统总体方案、任务分解、进度计划 | 本人 |
| D 设计 | 数据结构、模块接口、核心算法、界面与测试用例设计 | 本人 |
| I 实现 | Polynomial / LinearSolver / UI / main 编码、Makefile、单元测试 | 本人 |
| O 运作 | 系统集成测试、测试报告、使用说明、演示与运行日志 | 本人 |

## 4.3 按功能模块的任务分解

表 4 按功能模块的任务分解

| 模块 | 功能范围 | 难度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多项式链表模块 | FR1～FR7：建立、降序输出、加减乘、求导、求值 | A / B / B+ | 本人 |
| 线性方程组模块 | FR8～FR10：解判定、基础解系、通解 | C | 本人 |
| 界面与集成模块 | 菜单循环、输入校验、测试与文档 | — | 本人 |

# 5 C 阶段交付物

需求规格说明书（本阶段文档）；

系统总体方案图；

任务分解表；

进度计划。

# 6 进度计划

表 5 进度计划（个人四周）

| 周次 | 任务 |
| --- | --- |
| 第 1 周 | 需求分析、数据结构与接口设计（完成 C、D 阶段文档） |
| 第 2 周 | 多项式链表模块编码与单元测试 |
| 第 3 周 | 线性方程组模块编码与单元测试 |
| 第 4 周 | 界面集成、系统测试、测试报告与使用说明（O 阶段） |

# 7 技术选型与开发环境

表 6 技术选型与开发环境

| 类别 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 编程语言 | C++（C++11 及以上） | 面向对象设计，接口与实现分离 |
| 数据结构 | 带头结点单链表 + vector | 多项式用链表，矩阵用 vector<vector<double>> |
| 构建工具 | Makefile（g++） | 一键编译，便于集成测试 |
| 运行平台 | Linux / Windows / macOS | 仅依赖标准库，跨平台 |
| 开发环境 | VS Code / CLion + Git | 版本管理与文档同步 |